Reporting projet Wander

Semaine du : 28/09/2015 au 02/10/2015

Tâches effectuées :

* Définition du projet
* Réalisation de la charte et de l’étude d’opportunité
* Création du repo Git sur Git Hub
* Création de la board Trello

Tâches à réaliser :

* Finir la documentation
* Créer le modèle relationnel de la base de données

Problèmes rencontrés :

* Aucuns

Remarques :

* Projet démarré, équipe motivée